PROJEXA

GDPR Gap Analysis

Conformità al GDPR (Reg. UE 2016/679) — stato al 17 ottobre 2026

Versione del 17 ottobre 2026

Avvertenza: documento predisposto come supporto operativo, non costituisce parere legale: la versione definitiva va validata dal DPO o da un consulente legale. I campi tra parentesi quadre vanno compilati con i dati reali del titolare. Aggiornato allo stato tecnico della piattaforma al 17 ottobre 2026 (vedi «Projexa – Architettura e sicurezza»).

# 1. Sintesi

Rispetto alla versione di agosto 2026 la piattaforma è stata trasferita su Oracle Cloud in Italia (non più Render e Neon in produzione) e la sicurezza applicativa è stata rafforzata con due revisioni (8 e 17 ottobre). Restano da completare soprattutto adempimenti organizzativi (accordi con i fornitori, informativa, registro e DPIA definitivi) e alcuni interventi tecnici (cifratura completa, rotazione delle chiavi, conservazione automatica dei dati applicativi).

# 2. Quadro dei rilievi

| Rilievo | Gravità | Stato al 17 ottobre 2026 | Rif. |
| --- | --- | --- | --- |
| SQL editor accessibile | Critica | Risolto: solo amministratore, spento in produzione con doppio blocco | Art. 32 |
| Utenti della stessa azienda potevano leggere/modificare i dati dei colleghi tramite le API generiche | Alta | Risolto il 17/10/2026 | Art. 32 / 5.1.f |
| Token di sessione leggibile da JavaScript (localStorage) | Media | Risolto: cookie HttpOnly, revoca, scadenza per inattività | Art. 32 |
| Script inline ammessi dalla CSP | Media | Risolto: ammessi solo script con impronta SHA-256 | Art. 32 |
| Brute-force sul login | Media | Risolto: limiti per IP e per account | Art. 32 |
| Enumerazione degli account | Bassa | Risolto: risposte identiche | Art. 32 |
| Diritti dell'interessato (accesso, cancellazione, portabilità) | Alta | Gestiti su richiesta via email (export e auto-cancellazione rimossi dall'app): serve procedura scritta con tempi (30 giorni) | Art. 12-20 |
| Informativa privacy completa | Alta | Da completare (pagina privacy.html presente) | Art. 13/14 |
| DPA con i fornitori e trasferimenti extra-UE | Alta | Da completare (vedi elenco fornitori) | Art. 28 / 44-49 |
| Staging Neon con dati reali | Alta | Risolto: copia anonimizzata (nessun dato personale né token), regione UE | Art. 28 / 44 |
| Trascrizioni e AI: base giuridica, consenso dei partecipanti, DPIA | Alta | Parziale: trascrizione sul server Projexa; DPIA aggiornata da validare | Art. 6 / 35 |
| Cifratura a riposo dei dati personali | Media | Risolto: tutte le tabelle con dati personali (regola per campo, verificata); in chiaro solo campi tecnici e numerici | Art. 32 |
| Import da file poteva aggiornare righe dei colleghi | Alta | Risolto il 17/10/2026 | Art. 32 |
| Chiavi di cifratura esposte (screenshot, ottobre 2026) | Alta | Risolto: chiavi ruotate e dati ricifrati (verificato il 17/10/2026) | Art. 32 / 33 |
| Conservazione automatica dei dati applicativi | Media | Parziale: automatica per log (12/24 mesi), backup (30 gg/12 mesi), audio (cancellato dopo la trascrizione) | Art. 5.1.e |
| Registro dei trattamenti (RoPA) | Media | Aggiornato: da validare e firmare | Art. 30 |
| DPO e procedura data breach | Media | Procedura aggiornata; nomina DPO da valutare | Art. 33/34/37 |

# 3. Interventi tecnici applicati

- Hosting in Italia (Oracle Cloud, Milano); database non esposti su internet; backup in Italia.

- Sessione: cookie HttpOnly/Secure/SameSite=Strict, revoca al logout e al cambio password, ruolo riletto dal database, scadenza per inattività.

- Isolamento per azienda e per utente su tutte le API generiche dei dati; condivisioni esplicite e vista Manager in sola lettura.

- Content-Security-Policy con impronte degli script; intestazioni di sicurezza; CORS limitato.

- Log di audit su database separato: accessi, variazioni con valori prima/dopo, email inviate.

- Cifratura AES-256-GCM dei token delle integrazioni e dei campi sensibili delle tabelle di lavoro principali.

- Magic link monouso persistente; errori tecnici non esposti al browser; protezione SSRF; upload verificati.

# 4. Azioni residue

| Azione | Priorità | Responsabile |
| --- | --- | --- |
| Firmare i DPA con Oracle, Google, Microsoft, Neon, fornitori di AI | Alta | [Titolare] |
| Pubblicare l'informativa privacy definitiva | Alta | [Legale / DPO] |
| Validare RoPA e DPIA aggiornati | Alta | [DPO] |
| Procedura scritta per le richieste degli interessati (via email) | Media | [Titolare] |
| Conservazione automatica dei dati applicativi e degli account inattivi | Media | [IT] |
| Test di penetrazione indipendente | Media | [Titolare] |